РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОМЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№7 от 27.02.2020 года

О наведении санитарного порядка и проведении благоустроительных работ на территории населенных пунктов Горшеченского района

В целях наведении санитарного порядка и проведении благоустроительных работ на территории населенных пунктов Горшеченского района, Администрация Новомеловского сельсовета  Горшеченского района Курской области

постановляет:

1.Организовать в период с 01 апреля 2020года по 01 октября 2020года повсеместно на территориях населенных пунктов Новомеловского сельсовета работу по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий.

2. Утвердить мероприятия по наведению санитарного порядка (приложение№1)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Новомеловского сельсовета  Горшеченского района Курской области Буланцеву В.Ф.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования                          « Новомеловский сельсовет» Горшеченского района Курской области в информационно- телекоммуникационной сети « Интернет».

Глава Новомеловского сельсовета

Горшеченского района                                                        М.И.Труфанов

Утвержден:

Постановлением

Администрации

Новомеловского сельсовета

№7 от27.02.2020г.

План

мероприятий по благоустройству

территории Новомеловского сельсовета в 2020 г.

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направить письма о наведении порядка руководителям предприятий, организаций, подведомственная территория и строения которых содержатся в ненадлежащем порядке | Администрация Новомеловского сельсовета | постоянно |
| 2. | Провести рейды по улицам села с указанием конкретно частных домов, требующих ремонта заборов, уборки мусора, покраски строений | Депутаты Собрания депутатов Новомеловского сельсовета Горшеченского района Администрация Новомеловского сельсовета | до 15 апреля |
| 3. | Направить гражданам -собственникам частных домов, строений, сооружений , заборов, требующих ремонта, предписания для приведения прилегающей территогрии к домовладению в надлежащее состояние | Администрация Новомеловского сельсовета | Постоянно по мере выявления |
| 4. | Провести собрания граждан по вопросам соблюдения Правил содержания объектов благоустройства, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения и соблюдения пожарной безопасности | Администрация Новомеловского сельсовета | апрель |
| 5. | Организовать и провести субботники по благоустройству, весенней очистки от мусора и озеленению поселения. | Администрация Новомеловского сельсовета, учреждения и организации, расположенные на территории поселения | В течении двухмесячника по благоустройству |
| 6. | Создать посты по контролю за местами несанкционированных свалок в черте населенного пунктов | Администрация Новомеловского сельсовета, депутаты, старосты, уличкомы | апрель, май |
| 7. | Организовать и провести работы по благоустройству кладбища | Администрация Новомеловского сельсовета | апрель-июнь |
| 8. | Вырубка сорной растительности | Администрация Новомеловского сельсовета, | в течении года |
| 9. | Провести уборку, благоустройство и озеленение памятников воинам, погибшим в ВОВ | Администрация Новомеловского сельсовета | до 1 мая |
| 10. | Силами учащихся общеобразовательной школы и Администрации Новомеловского сельсовета провести акции: 1)«Чистый берег» по очистке берегов рек 2)«Чистое село» | Администрация Новомеловского сельсовета | В период проведения акций |
| 11. | Благоустроить и озеленить территории около магазинов, учреждений, организаций , предприятий, независимо от форм собственности | Руководители организаций, предприятий, учреждений | В течении двухмесячника по благоустройству |
| 12. | Организовать спиливание опасных деревьев по улицам села | Администрация Новомеловского сельсовета | в течении года |
| 13. | Организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории сельского поселения | Администрация сельсовета | постоянно |
| 14. | Продолжить работу по постановке на учет в установленном законодательством порядке бесхозяйного имущества | Администрация Новомеловского сельсовета | постоянно |
| 15. | Продолжить работу по организации сбора и вывоза мусора от жилых домов частного сектора | Администрация Новомеловского сельсовета | в течении года |
| 16. | Организовать работы по косметическому ремонту детских спортивных площадок (при наличии) | Администрация Новомеловского сельсовета | апрель- май |
| 17. | Объявить на территории Новомеловского сельского поселения смотр-конкурс по благоустройству по номинациям: двор образцового содержания; лучшая частная усадьба; самая благоустроенная территория организации, учреждения; активный участник движения по благоустройству | Администрация Новомеловского сельсовета | июнь |
| 18. | Применять меры воздействия к нарушителям содержания объектов благоустройства, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения в соответствии с действующим законодательством. Участковым уполномоченным отделения полиции участвовать в совместных рейдах по благоустройству. | Администрация Новомеловского сельсовета | в течении года |
| 19. | Побелка опор электропередач | Администрация Новомеловского сельсовета | апрель-июнь |
| 20. | Въездные знаки (покраска, побелка) | Администрация сельсовета | март -аперель |
| 21. | Поклонные кресты (покраск, побелка) | Администрация Новомеловского сельсовета | март -аперель |
| 22. | Обазначение улиц, домов, населенных пунктов (покраска, замена и т.д.) | Администрация Новомеловского сельсовета | март -май |
| 23. | Навести порядок на родниках совместно с учреждениями образования | Администрация сельсовета | апрель-июнь |
| 24. | Обеспечить информирование населения о результатах проведения благоустройстроительных работ в СМИ, на официальном сайте, а так же путем размещения информации на стендах. | Администрация Новомеловского сельсовета | апрель-октябрь |