АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОМЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2025 года №69

Об утверждении Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новомеловского сельсовета Горшеченского района Курской области на период 2026- 2028 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 10, 43, 46 Устава муниципального образования «Новомеловское сельское поселение» Горшеченского района Курской области Администрация Новомеловского сельсовета Горшеченского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новомеловского сельсовета Горшеченского района Курской области на период 2026- 2028 годы», согласно приложению

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте Администрации Новомеловского сельсовета Горшеченского района Курской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.О.Главы Новомеловского сельсовета

Горшеченского района                                                       В.Ф.Буланцева

Приложение №1

к постановлению администрации

Новомеловского сельсовета

Горшеченского района

от 23.12.2025г.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новомеловского сельсовета Горшеченского района на период 2026-2028 годы»

1. Паспорт Программы

| Полное наименование организации | Администрация Новомеловского сельсовета Горшеченского района Курской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 3. Постановление Правительства Российской Федерации № 1289 от 07.10.2018 г. «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой воды» 4. Приказ Министерства экономического развития от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 5. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.04.2021 г. № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Новомеловского сельсовета Горшеченского района Курской области |
| Полное наименование разработчиков программы | Администрация Новомеловского сельсовета Горшеченского района Курской области |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов; 2. Сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты электроэнергии; 3. Поддержание комфортного теплового режима внутри зданий для улучшения качества жизнедеятельности |
| Задачи муниципальной программы | 1. Осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объему энергопотребления. 2. Выполнить организационные и технологические мероприятия по снижению использования энергоресурсов; 3. Совершенствование системы учета и контроля за эффективностью использования энергии и управление энергосбережением; 4. Проведение комплекса организационноправовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики муниципального образования; 5. Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов |
| Целевые показатели реализации программы | Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 года №591, Постановление Правительства РФ №1289 от 07 октября 2019 года являются показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении в 2025-2027 годах |
| Сроки реализации программы | Программа рассчитана на три года (2026-2028гг.) |
| Источники и объемы финансового обеспечения программ | Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается 30,00 тыс. руб. (Тридцать тысяч рублей 00 копеек) на период 2026-2028 гг. Источники финансирования – средства бюджета Администрации Новомеловского сельсовета, в том числе по годам: 2026 год – 10,00 тыс. рублей; 2027 год – 10,00 тыс. рублей; 2028 год – 10,00 тыс. рублей |
| Планируемые результаты реализации программы | 1.В результате реализации мероприятий программы энергосбережения с 2026 г. по 2028 г. возможно обеспечить снижение потребляемых энергоресурсов ; 1) Соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий; 2) Использование современного энергоэффективного оборудования в системах всех видов энергоснабжения. 3 Обеспечение учета объектов потребляемых энергетических ресурсов с использованием приборов учета. |

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Новомеловский сельсовет входит в состав Горшеченского района Курской области.

Администрация Новомеловского сельсовета Горшеченского района располагается по адресу: 306828, Курская область, Горшеченский район, село Новомеловое, Центральная ул., 215

Основными задачами Администрации сельсовета являются:

Реализация установленных федеральным законодательством и законодательством области административных, организационно-распорядительных, финансово-экономических и социальных функций исполнительной власти в соответствии с представленными полномочиями.

Разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально экономического развития сельсовета образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии.

Обеспечение исполнения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Курской области, Устава сельсовета, законов и иных нормативных правовых актов области и Собрания депутатов и Главы сельсовета.

Обеспечение деятельности главы сельсовета как высшего должностного лица по вопросам руководства системой органа исполнительной власти сельсовета.

Обеспечение исполнения бюджета сельсовета, выполнение программ социально-экономического развития муниципального образования.

Обеспечение взаимодействия органа исполнительной власти сельсовета с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, правоохранительными и контролирующими органами, органами судебной власти, а также органами местного самоуправления.

Осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью.

Управление и распоряжение муниципальной собственностью в соответствии с законами области, а также федеральной собственностью, переданной в управление сельсовета в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Администрация сельсовета а в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:

В сфере экономической, финансовой и внешнеэкономической деятельности:

-составляет и вносит на рассмотрение Собрания депутатов проект местного бюджета;

-исполнение местного бюджета в соответствие с бюджетным Кодексом Российской Федерации, составляет и представляет отчетность об исполнении бюджета на Собрании депутатов;

-пользование и распоряжение имуществом, находящиеся в муниципальной собственности в том числе с правом передачи этого имущества во временное и постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти РФ и органам местного самоуправления; отчуждать и совершать иные сделки в соответствии с утвержденным Собранием депутатов порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;        - определяет приоритетные направления и пути экономического развития муниципального образования на основе ресурсного, производственного и научно-технического потенциала; разрабатывает методы и программы эффективного развития экономики муниципального образования, осуществляет контрольные функции за ходом реализации программ мероприятий; проводит мониторинг социально-экономического развития села, определяет приоритетные направления социально-экономического развития муниципального образования;

-организует, контролирует и осуществляет в рамках действующего законодательства комплекс мероприятий по разработке и реализации инвестиционных проектов;

- стимулирует развитие предпринимательской деятельности, обеспечивает развитие и государственную поддержку товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность на территории сельсовета;

-определяет основные принципы внешнеэкономической деятельности, направленные на развитие экономики муниципального образования;

-осуществляет полномочия, предусмотренные бюджетным законодательством;

-разрабатывает для представления Главой сельсовета в Собрание депутатов муниципального образования проект бюджета муниципального образования, а также проекты программ социально-экономического развития села;

- готовит отчет об исполнении указанного бюджета и отчеты о выполнении программ социально-экономического развития муниципального образования для представления их Главой сельсовета в Собрание депутатов муниципального образования;

- является главным распорядителем и получателем средств областного бюджета и средств бюджетов других уровней. В сфере управления государственной собственностью

-обеспечивает проведение единой государственной политики в области имущественных отношений;

-управляет и распоряжается государственной собственностью и земельными ресурсами в пределах своей компетенции;

- осуществляет контроль за использованием и сохранностью государственной собственности;

В сфере сельского хозяйства:

- осуществляет на территории сельсовета государственную политику в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, реализует меры по стабилизации и увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

-содействует формированию в агропромышленном комплексе рыночных отношений, развитию кооперации и агропромышленной интеграции, организации рынка сельскохозяйственной продукции и сырья, обеспечению защиты интересов отечественных производителей в сфере агропромышленного производства;

-участвует в проведении аграрных преобразований в агропромышленном комплексе сельсовет

-содействует развитию взаимовыгодных экономических связей и привлечению необходимых инвестиционных средств;

В сфере строительства:

- разрабатывает и обеспечивает реализацию политики в области строительства, стратегии развития строительного комплекса сельсовета, строительства и эксплуатации газовых сетей на территории сельсовета;

-организует работы по проектированию и строительству объектов социальной сферы и производственного назначения, газификации в соответствии с утвержденными программами на территории сельсовета;

- осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства по вопросам капитального строительства и газификации на территории сельсовета.

В сфере транспорта и дорожного хозяйства:

-реализует и осуществляет в соответствии с действующим законодательством государственную политику в сфере транспорта и связи на территории сельсовета

- осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства по вопросам транспорта и связи на территории сельсовета;

- обеспечивает рациональное использование целевых средств, выделяемых из связи, обеспечивает контроль в пределах своей компетенции за их использованием в организациях транспорта и связи всех форм собственности;

-принимает необходимые меры по обеспечению надлежащего состояния автомобильных дорог общего пользования;

- осуществляет перспективное развитие сети автомобильных дорог общего пользования и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния в целях удовлетворения потребностей населения, субъектов хозяйственной деятельности в автомобильных перевозках пассажиров и грузов;

- разрабатывает долгосрочные программы, перспективные и годовые прогнозы технического состояния, планы содержания и развития автомобильных дорог общего пользования. В сфере социально-коммунального хозяйства:

- разрабатывает концепцию развития жилищно-коммунального хозяйства на основе прогнозных оценок потребностей населения:

- разрабатывает и обеспечивает реализацию программ в области жилищно-коммунального хозяйства;

- осуществляет контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период:

- осуществляет организационное обеспечение проведения реформы в жилищно- коммунальном хозяйстве;

- осуществляет контроль за выполнением федеральных стандартов перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг.

В сфере образования и культуры:

- реализует основные направления единой государственной политики в сфере образования и культуры на территории муниципального образования;

- определяет приоритетные направления деятельности подведомственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам образования и культуры;

- изучает и использует прогрессивный региональный опыт деятельности в сфере образования и культуры;

- в пределах представленных полномочий осуществляет защиту прав граждан в области образования и культуры;

-обеспечивает соблюдение действующего законодательства в области образования и культуры.

В сфере охраны здоровья жителей муниципального образования:

- подготавливает проекты нормативных правовых актов сельсовета в сфере охраны здоровья граждан;

- защищает права и свободы человека и гражданина в области охраны здоровья;

-осуществляет государственную политику в области охраны здоровья граждан, реализует федеральные и областные программы в области охраны здоровья граждан;

- обеспечивает санитарно-эпидемиологическое благополучие и условия для осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора на территории сельсовета.

В сфере социального обеспечения:

- осуществляет на территории сельсовета единую государственную политику в сфере социального обеспечения населения;

- осуществляет меры, направленные на развитие и совершенствование единой системы социального обеспечения населения сельсовета, реализует общие принципы и согласованные меры в области гарантированного права граждан по обеспечению пособиями, компенсационными выплатами, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов и пожилых людей;

- координирует деятельность по оказанию социальной помощи семье и детям, в том числе безнадзорным и беспризорным несовершеннолетним, гражданам пожилого возраста, ветеранам, инвалидам, уволенным с военной службы и членам их семей;

- разрабатывает муниципальные программы по вопросам социального обеспечения населения и обеспечивает их выполнение;

-проводит работу по своевременному назначению, начислению и выплате на территории сельсовета пособий и компенсационных выплат;

-обеспечивает деятельность по оказанию социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям с детьми, детям, в том числе детямсиротам, гражданам, уволенным с военной службы и членам их семей в пределах предоставленных полномочий.

В сфере природопользования и охраны окружающей природной среды:

-реализует в соответствии с действующим законодательством государственную политику в области изучения, воспроизводства, потребления, рационального использования, охраны природных ресурсов и окружающей среды;

- создает в пределах представленных полномочий необходимые условия, стимулирующие ускорение инновационных и инвестиционных процессов в области рационального использования, воспроизводства, охраны природных ресурсов и окружающей среды;

- осуществляет меры, направленные на ресурсообеспечение и ресурсовоспроизводство, обеспечение экологической безопасности и охраны природных ресурсов на территории сельсовета;

- координирует деятельность в сфере рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов и окружающей среды в случаях, установленных федеральным законодательством, нормативными правовыми актами области;

- обеспечивает население сельсовета экологической информацией совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти

В сфере топливно-энергетического комплекса:

- реализует основные направления государственной политики в области энергосбережения, осуществление координации деятельности предприятий по повышению эффективности энергоиспользования.

В сфере обеспечения прав и свобод граждан, законности, общественного порядка и безопасности:

- осуществляет в пределах представленных полномочий меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина;

- осуществляет в случае стихийных бедствий, экологических катастроф, эпидемий, эпизоотий, пожаров, массовых нарушений общественного порядка предусмотренные законодательством Российской Федерации меры связанные со спасением жизни людей, защитой их здоровья и прав, охраной собственности, поддержанием порядка, а также с обеспечением деятельности предприятий, учреждений, организаций организует проведение противопожарных мероприятий;

-создает необходимые условия для эффективного функционирования подразделений милиции общественной безопасности в целях обеспечения надежной защиты прав, свобод и интересов граждан, своевременного реагирования на изменения криминогенной обстановки;

- организует приемы населения, рассматривает жалобы, заявления, и предложения граждан в пределах своей компетенции.

Таблица 1. Населенные пункты в составе Новомеловского сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| 1. | с.Новомеловое |
| 2. | с.Старомеловое |
| 3. | п. Мелавский |

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в рамках действующего законодательства: - ФЗ от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в ред. от 29.07.2016г.);

- Постановление Правительства РФ от 11.02.2021г. № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказ Минэкономразвития России от 28.04.2021г. №231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Распоряжение Администрации Курской области от 03.02.2022 №53-ра «Об организации Администрацией Курской области работы по реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности».

3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В РАМКАХ КОТОРОЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА

В границах Новомеловского сельсовета вопросы энергоснабжения отнесены к полномочиям Горшеченского района.

Таблица 2 Здания / подведомственные организации Новомеловского сельсовета Горшеченского района

| № | Наименование зданий и сооружений | Местоположение | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Новомеловского сельсовета | 306828, Курская область, Горшеченский район, село Новомеловое, Центральная ул., 215. | 1967 |

Рассматриваются здания, подлежащие анализу по снижению потребления ТЭР согласно приказа Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды».

Таблица 3 Сведения об объемах потребления ТЭР и воды объектами муниципальной собственности Новомеловского сельсовета

| № | Наименование зданий и сооружений | Вид ТЭР |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Новомеловского сельсовета | Электричес кая энергия тыс. кВт*час | Газ Тыс.м3 | Вода, м3 | Уголь, т | Мазут, т | Прочее топливо, т |

Таблица 4 - Сведения о наличии и потребности приборов учета ТЭР и воды объектов муниципальной собственности Новомеловского сельсовета

| № | Наименование зданий и сооружений | Приборы коммерческого учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электроэнергия | Газ | Вода |
| 1 | Администрация Новомеловского сельсовета | + | + | - |

В пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации Нижнеборковский сельсовет должен уделять особое значение доступности населения к местному ресурсу – питьевой воде, которая по качеству и стоимости услуг поставки обеспечивала бы комфортность проживания населения на территории сельсовета.

Таблица 5 - Существующая система уличного освещения Новомеловского сельсовета

| № | Наименование населенных пунктов | Светильники |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требующееся общее количество светильников, шт | Фактически установлено, шт | Из них энергоэкономичных, шт | Количество светильников, работающих в автоматизированной системе (день,ночь), шт | количество светильников, требующееся для освещения мест установки пожарных |
| 1. | с. Новомеловое |  |  |  |  |  |
| 2. | с.Старомеловое |  |  |  |  |  |
| 3. | .п.Мелавский |  |  |  |  |  |

Таблица 6 Наличие транспортных средств на балансе Новомеловского сельсовета

| № | Количество и марка транспортных средств на балансе с/с. Год выпуска | Количество транспортных средств, переведенных на газ или электроэнергию и другие альтернативные виды топлива, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автомобиль легковой, ЛАДА ГРАНТА, 2019г. | 1 |

4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель энергосбережения:

- уменьшение потребления энергоресурсов;

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов; - снижение потерь энергоресурсов;

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- повышение эффективности системы электроснабжения.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

5. Основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Новомеловского сельсовета Горшеченского района

Основные направления энергосбережения:

- экономия электрической энергии в части освещения.

- поведенческое энергосбережение.

Это ускорение у населения привычки к минимизации использования энергии, когда она им не нужна. Необходимо осознание положения, что энергосбережение – экономически выгодно. Достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению.

На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета энергии. При этом целью установки счетчиков является не только экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов на конкретном объекте.

5.1. Уровень оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в Новмеловском сельсовете

Все здания, находящиеся в собственности сельсовета оборудованы приборами коммерческого учета электроэнергии.

В процессе дальнейшей эксплуатации приборы учета следует поверять в установленные сроки, а при замене их переходить на приборы учета адаптированные для работы в автоматических системах и системах диспетчеризации.

В Новомеловском сельсовете услуги по водоснабжению оказываются более чем 450 потребителям, которые осуществляют потребление воды с индивидуальными коммерческими приборами учета воды.

5.2. Анализ потребления энергетических ресурсов зданий, находящихся в ведении сельсовета

Самый затратный энергоресурс при эксплуатации зданий – это тепловая энергия, в частности в зимний период. Отопление газовое / электрическое.

Параметры использования топлива на отопление зданий сельсовета приведен в таблице.

Таблица 7 Параметры использования топлива на отопление зданий сельсовета

| № | Наименование здания (учреждения) | S, м2 | Год постройки | Ограждающие конструкции | Объем потребленного газа в 2025 году, м3 | Удельное потреблен ие тепловой энергии в 2021 году, Гкал/м2 | Задание по снижению удельного расхода тепловой энергии по годам, Гкал/м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Администрация Новомеловского сельсовета | 64 | 1967 | кирпич |  |  | Не требуеется |  |  |

В соответствии с действующим законодательством в рамках настоящей программы должно быть выполнено снижение ежегодного потребления электроэнергии на 3 %.

Таблица 8 Параметры использования электроэнергии

| № | Наименование здания (учреждения) | S, м2 | Объем потребленного электроэнергии в 2025 год | Удельное кВт х час потребление электроэнергии в 2025 году, кВт х час / м2 З | Задание по снижению удельного расхода эл. энергии по годам, кВт х час /м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Администраци я Новомеловского сельсовета | 64 | 7745 | 121,01 | 117,38 | 113,86 | 110,44 |

5.3. Анализ эффективности уличного освещения

На территории Новомеловского сельсовета, отсутствует требуемое в полном объеме уличное освещение, что в ночное время не только нарушает комфортность проживания населения, но может сказаться на оказании своевременной первичной помощи при пожарной опасности, экстренной медицинской помощи и при других чрезвычайных ситуациях.

количество светильников должно соответствовать нормам уличного освещения сельских поселений согласно СНИП 23-05-2010 (СП 323.1325800.2017).

Существующая система уличного освещения Новомеловского сельсовета представлена в таблице.

Таблица 9 Система уличного освещения Новомеловского сельсовета

| № | Наименование населенных пунктов | Светильники |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требующееся общее количество светильников, шт | Фактически установлено, шт | Из них энергоэкономичных, шт | Количество светильников, работающих в автоматизированной системе (денночь), шт | количество светильников, требующееся для освещения мест установки пожарны |  |
| 1. | с. Новомеловое |  |  |  |  |  |  |
| 2. | с. Старомеловое |  |  |  |  |  |  |
| 3. | п. Мелавский |  |  |  |  |  |  |

Необходимо с 2026 приступить к установке энергоэффективного освещения по мере возможностей местного бюджета.

5.4. Анализ иных потребителей Перевод транспортных средств на газ нецелесообразен ввиду малой эксплуатационной нагрузки, а также большого уровня износа.

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Перечень возможных дополнительных источников для финансирования программы:

- из бюджетов федерального и областного уровня при участии в федеральных и областных программах.

- из бюджета муниципального района Курской области;

- внебюджетных средств, заложенных в регулируемые цены и тарифы;

- при использовании инструментов рыночной экономики – энергосервис и лизинг.

7. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

С учетом сбалансированности программы по приоритетам проведения энергосбережения и повышения энергетической эффективности с использованием целевых показателей и критериев результат реализации программы определяется по изменению динамики целевых показателей

8. СУЩЕСТВУЮЩИЕ РИСКИ

1. Отсутствие средств для финансирования программы

2. Значительный рост цен на энергоэффективное оборудование

3. Выход на длительный срок коммерческих приборов учета энергоресурсов

9. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Текущее управление реализацией программы осуществляет глава муниципального образования.

10. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным программой.

Эффективность реализации программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

Э = Пф / Пн х 100 %,

где Пф – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации программы,

Пн – нормативный показатель, утвержденный программой.

Программа реализуется эффективно если планируемые целевые показатели выполняются на 80 % и более.

.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Муниципальная программа Новомеловского сельсовета Горшеченского района предусматривает:

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;